**Projet Tuteuré 2017-2018 – La Trèflerie (android)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Livrables attendus :**  *(ceux fixés à la fin de la réunion précédente)* | **Livrables réalisés**  *(mettre une croix ou expliquer ce qui manque, ce que vous avez fait en plus…)* | **Livrables finis**  *(la croix sera mise ou non*  *lors de notre réunion)* |
| * **Livrable 1** | Il manque l’actualisation du solde sur l’écran, il manque la lecture des sms et la configuration du numéro en paramètres. Le lien en haut à droite ne marche pas. |  |
| * **Livrable 2 : 30/11/2017 SQLite Réception Des sms Accueil Logo Montant des trèfles sur la toolbar** | **SQLite ->Partiellement fini Reception SMS -> Fini reste à implémenter Accueil logo -> En cours**  **Toolbar -> IHM fini il manque l’implémentation du solde** |  |
| * **Livrable 3 : 7/12/2017 SQLite Gérer Plusieurs Lignes  Implémentation MontantMax Réception SMS dans le projet Page d’accueil avec logo** | **SQLite -> Implémentation montantMax fini début implémentation solde SMS -> On arrive à capter quel type de sms est renvoyé (solde, validation transac, ..) Page d’accueil -> Fini** |  |
| * **Livrable 4 : 14/12/2017 Finaliser l’application :  Afficher et mettre à jour solde Revoir le design entier** |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Du 09/11/2017**  **Au**  **23/11/2017** | **Nadaud Alexis** | **Rebierre Quentin** | **Pommarat Alexandre** | **Dim Gaël** |
| **Mini projet Envoie sms** |  | **X** |  | **X** |
| **Mini**  **Projet Changer d’activité** |  |  | **X** | **X** |
| **Layout Dépenses** | **X** |  | **X** |  |
| **Layout Menu Principal** |  |  |  | **X** |
| **Layout Transactions** |  |  |  | **X** |
| **Layout Paramètres** | **X** |  |  |  |
| **Layout Menu déroulant** | **X** |  |  |  |
| **Mise en place du bouton paramètres en haut à droite** |  |  |  |  |
| **Lien du menu vers les autres activités** | **X** | **X** |  | **X** |
| **Lien du menu principal vers les autres activités** |  |  |  | **X** |
| **Envoie du sms de transaction** |  | **X** |  | **X** |
| **Envoie du sms dans Mon Solde** |  |  |  | **X** |
| **Mini Projet TestSQLite** |  |  |  | **3h** |
| **Bug R -> SMS Receiver** | **1h** |  |  |  |
| **Montant Toolbar** |  | **X** | **X** |  |
| **SMS Reveiver vérification** | **X** |  |  | **X** |
| **Revue**  être explicite sur ce qui a été revu :  code ou autre |  |  |  |  |
| **Aide**  Type d’aide et pour qui |  |  |  | A aider tout le monde à comprendre le code de base d’Android Studio |
| **Temps de travail réalisé** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Du 30/11/2017**  **Au**  **7/12/2017** | **Nadaud Alexis** | **Rebierre Quentin** | **Pommarat Alexandre** | **Dim Gaël** |
| **Implémentation Montant Max** |  |  |  | **1h** |
| **Rajout de cas d’erreur dans transaction** |  | **1h** |  |  |
| **Création abstract BasicTrèfleActivity pour regrouper comportements communs** |  |  |  | **1h** |
| **Implémentation du solde actuel dans la toolbar** |  | **30 min** |  |  |
| **Implémentation de la page d’accueil** |  |  | **1h30** |  |
| **Début SQLite pour Sauvegarder le solde** |  |  |  | **30min** |
| **Implémentation du SMS Receiver** | **1h30** |  |  |  |
| **Redirection SMS receiver vers pages** | **1h** |  |  | **30min** |
| **Refactoring de l’affichage du montant du solde, préparation de la méthode de maj du solde** |  | **30min** |  |  |
| **Revue**  être explicite sur ce qui a été revu :  code ou autre |  |  |  |  |
| **Aide**  Type d’aide et pour qui |  |  |  |  |
| **Temps de travail réalisé** | **2h30** | **2h** | **1h30** | **2h30** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Du 8/12/2017**  **Au**  **14/12/2017** | **Nadaud Alexis** | **Rebierre Quentin** | **Pommarat Alexandre** | **Dim Gaël** |
| **Page refus** | **1h** | **30min** |  |  |
| **Vérification API23**  **Recherche** | **3h** |  |  | **1h** |
| **Vérification API23**  **SMS** | **1h30** |  |  |  |
| **Répartition SMS**  **Receiver** | **1h** |  |  |  |
| **Redirection après SMS**  **Receiver** | **1h** |  |  | **30min** |
| **SQLite pour Historique dépenses** | **30min** |  |  |  |
| **Horizontal Scroll**  **Réparé !** | **1h30** |  |  |  |
| **Création du design pour les boutons** | **1h** |  |  | **10mn** |
| **Implémentation du solde SQLite et affichage dans toutes les activité** |  |  |  | **1h** |
| **Mise à jour du solde** |  |  |  | **30min** |
| **Problème SQLite solde** |  |  |  | **2h** |
| **Création de la page aide + Mise en forme + Liens des boutons** | **30min** | **1h30** |  |  |
| **Boutons redirection URL** | **1h**  **Pas encore fonctionnel** |  |  |  |
| **Design (un peu de tout)** | **1h** | **30min** |  |  |
| **Transaction met à jour le solde** |  |  |  | **2h** |
| **Variables infos (nom prénom, numéro compte, solde ….)** | **1h** |  |  |  |
| **Revue**  être explicite sur ce qui a été revu :  code ou autre | **Revue du SQLite déjà implémenté** |  |  | **SMS Receiver afin de mettre à jour le solde** |
| **Aide**  Type d’aide et pour qui | **Quentin pour les layouts**  **…** |  |  |  |
| **Temps de travail réalisé** | **14h** |  |  |  |